АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕСЕЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ ПАВЛОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от __________                                                                         №________

ст-ца  Веселая

Об утверждении план-графика перехода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме, предоставляемых

администрацией Веселовского сельского поселения

Павловского района

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления  государственных  и муниципальных  услуг »,  постановлением  Правительства Российской Федерации от 15 июня 2009 года № 478 «О единой системе информационно-справочной поддержки граждан и организаций по вопросам взаимодействия с органами исполнительной власти и органами местного самоуправления с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет», постановлением администрации Веселовского сельского поселения Павловского района от 15 сентября  2014 года №86 «Об утверждении реестра  муниципальных услуг  предоставляемых администрацией Веселовского  сельского поселения Павловского района», п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить  план-график   перехода   на   предоставление   муниципальных   услуг   в   электронной  форме, предоставляемых администрацией Веселовского  сельского поселения Павловского района (прилагается).

2. Специалисту I категории администрации Веселовского сельского поселения (Григораш) разместить настоящее постановление на официальном сайте Веселовского сельского поселения Павловского района .

3.  Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу со дня обнародования.

Глава Веселовского  сельского

поселения  Павловского района                                                              А.А.Костюк

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению

администрации Веселовского сельского поселения Павловского района

от ___________ №________

ПЛАН-ГРАФИК

перехода на предоставление услуг в электронной форме,

предоставляемых администрацией Веселовского  сельского поселения

Павловского района

| № п/п | Наименование услуги предоставляемой администрацией Веселовского сельского поселения | Ответственные исполнители | Сроки реализации и содержание этапов перехода на предоставление услуг в электронном виде |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I этап Размещение информации об услуге на официальном сайте администрации Веселовского сельского поселения Павловского района | II этап Размещение на официальном сайте администрации Веселовского сельского поселения форм заявлений и иных документов, необходимых для получения соответствующих услуг, и обеспечение доступа к ним для копирования | III этап Обеспечение возможности для заявителей в целях получения услуги представлять документы в электронном виде с использованием портала муниципальных услуг Краснодарского края | IV этап Обеспечение возможности для заявителей осуществлять мониторинг хода предоставления услуг с использованием Портала муниципальных услуг Краснодарского края | V этап Обеспечение возможности получения результата предоставления услуги в электронном виде на Портале муниципальных услуг Краснодарского края, если это не запрещено действующим законодательством |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Рассмотрение обращений граждан в администрации Веселовского сельского поселения Павловского района | Григораш Елена Владимировна | 01.08.2014 | 01.01.2015 | До 01.12.2014г. | До 01.01.2015 г. |  |
| 2 | Присвоение (уточнение) адресов объектам недвижимого имущества | Григораш Елена Владимировна | 01.08.2014 | 01.01.2015 | До 01.12.2014г. | До 01.01.2015 г. |  |
| 3 | Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию построенных, реконструированных объектов капитального строительства | Быкова Светлана Владимировна | 01.08.2014 | 01.01.2015 | До 01.12.2014г. | До 01.01.2015 г. |  |
| 4 | Выдача разрешения на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства | Быкова Светлана Владимировна | 01.08.2014 | 01.01.2015 | До 01.12.2014г. | До 01.01.2015 г. |  |
| 5 | Выдача градостроительных планов земельных участков | Быкова Светлана Владимировна | 01.08.2014 | 01.01.2015 | До 01.12.2014г. | До 01.01.2015 г. |  |
| 6 | Признание граждан малоимущими в целях принятия их на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях | Костюк Светлана Васильевна | 01.08.2014 | 01.01.2015 | До 01.12.2014г. | До 01.01.2015 г. |  |
| 7 | Принятие на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях отдельных категорий граждан | Костюк Светлана Васильевна | 01.08.2014 | 01.01.2015 | До 01.12.2014г. | До 01.01.2015 г. |  |
| 8 | Предоставление выписок из похозяйственной книги | Григораш Елена Владимировна | 01.08.2014 | 01.01.2015 | До 01.12.2014г. | До 01.01.2015 г. |  |
| 9 | Предоставление копий правовых актов администрации Веселовского сельского поселения | Григораш Елена Владимировна | 01.08.2014 | 01.01.2015 | До 01.12.2014г. | До 01.01.2015 г. |  |
| 10 | Изменение вида разрешенного использования земельного участка и (или) объекта капитального строительства | Быкова Светлана Владимировна | 01.08.2014 | 01.01.2015 | До 01.12.2014г. | До 01.01.2015 г. |  |
| 11 | Заключение договора о предоставлении торгового места на ярмарке | Костюк Светлана Васильевна | 01.08.2014 | 01.01.2015 | До 01.12.2014г. | До 01.01.2015 г. |  |
| 12 | Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения транспортного средства, осуществляющего перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов | Быкова Светлана Владимировна | 01.08.2014 | 01.01.2015 | До 01.12.2014г. | До 01.01.2015 г. |  |
| 13 | Об утверждении административного регламента администрации Веселовского сельского поселения Павловского района по предоставлению муниципальной услуги «Совершение нотариальных действий» | Костюк Светлана Васильевна | 01.08.2014 | 01.01.2015 | До 01.12.2014г. | До 01.01.2015 г. |  |
| 14 | Согласование вывода источников тепловой энергии, тепловых сетей в ремонт и из эксплуатации | Григораш Елена Владимировна | 01.08.2014 | 01.01.2015 | До 01.12.2014г. | До 01.01.2015 г. |  |
| 15 | Выдача порубочного билета на территории Веселовского сельского поселения Павловского района | Шаповалова Людмила Петровна | 01.08.2014 | 01.01.2015 | До 01.12.2014г. | До 01.01.2015 г. |  |
| 16 | Выдаче разрешения на право организации розничных рынков на территории Веселовского сельского поселения Павловского района | Шаповалова Людмила Петровна | 01.08.2014 | 01.01.2015 | До 01.12.2014г. | До 01.01.2015 г. |  |
| 17 | Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду | Костюк Светлана Васильевна | 11.09.2014 | 01.01.2015 | До 01.12.2014г. | До 01.01.2015 г. |  |

* - при изменении объемов финансирования в бюджете Веселовского  сельского поселения сроки реализации мероприятий плана-графика могут быть сокращены.

Специалист I категории администрации

Веселовского сельского поселения                                                                                                                               Е.В.Григораш